|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Асбестовского городского округа от 21.07.2017 № 434-ПА«Об утверждении Плана по внедрению и реализации на территории Асбестовского городского округа положений «Дорожной карты» по внедрению в Свердловской области целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключения (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год» |

**ПЛАН**

**по внедрению и реализации на территории Асбестовского городского округа положений**

**«Дорожной карты» по внедрению в Свердловской области целевой модели**

**«Подключение к системам теплоснабжения, подключения (технологическое присоединение)**

**к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы реализации «Дорожной карты» | Меры, необходимые для реализации«Дорожной карты» | Срок исполнения | Ответственные лица | Срок предоставления отчета в Администрацию АГО | Контроль |
| 1 | Размещение на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа, сайтах АО «Водоканал», МКП «Энергокомплекс» АГО, МУП «Горэнерго» МО г.Асбест раздела «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)», содержащего сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, этапы процедуры подключения, сроки, стоимость, исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, информацию о наличии технической возможности подключения, информацию о свободной мощности с учетом требований законодательства о государственной тайне, примеры заполнения и иное | Создание раздела, включающего основные сведения «Дорожной карты» - «Подключение к системам теплоснабжения, подключения (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | До 01.11.2017  | АГО - Яблочкина О.П.,АО «Водоканал» - Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 2 | Создание (актуализация) информационных стендов в местах приема заявления о подключении, заключения договора о подключении, получения технических условий подключения, содержащих исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, примеры заполнения и иное | Изготовление информационных стендов, размещение необходимой информации | До 01.08.2017 | АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 28.07.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 3 | Организация «горячей линии» по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)  | Определение номера телефона и сотрудника, ответственного за работу с населением и организациями | До 01.08.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 28.07.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 4 | Наличие на официальных сайтах РСО, к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) которых осуществляется подключение, «калькулятора», позволяющего рассчитать примерную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя | Разработка «калькулятора», позволяющего рассчитать примерную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя | До 01.11.2017  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа,АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В. | 26.10.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 5 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:* в электронной форме, в том числе с использованием

квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);* почтовым отравлением;

- курьером | Предусмотреть на сайте в разделе «Подключение к системам…» возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:в электронной форме | До 01.11.2017  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» -Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 6 | Обеспечение отражения на сайте РСО этапов движения заявки с раскрытием информации о принимаемых мерах | Разместить на сайте РСО в разделе «Подключение к системам…» | До 01.11.2017 | АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 7 | Обеспечение размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов - сетей инженерно - технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | До 01.11.2017  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Великанова Ю.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 8 | Наличие у администрации АГО административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги на получение разрешения по проведению земляных работ («ордера на земляные работы») с определением срока предоставления «ордера на земляные работы» | Постановление администрации Асбестовского городского округа от 17.12.2013 № 811-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов в АГО» | До 01.08.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Великанова Ю.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 28.07.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 9 | Наличие возможности у «Застройщика» (по инициативе) самостоятельного строительства по техническим условиям, установленным РСО, на основании согласованных проектных решений и оформленной необходимой разрешительной документации, с последующей компенсацией затрат со стороны РСО, понесенных в пределах согласованных с Региональной энергетической комиссией Свердловской области индивидуальных тарифов на присоединение, в параметрах, установленных и инвестиционных программах РСО | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | До 01.11.2017  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Великанова Ю.В., начальник управления архитектуры иградостроительства –Камаева О.А.,АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 10 | Определить техническую возможность направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью  | Определить возможность подписания электронной подписью акта о готовности | До 01.11.2017 | МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В. | 26.10.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 11 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (при наличии технической возможности) |  | До 01.11.2017 | МКП «Энергокомплекс» - Варламов Д.В.МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 12 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оценить: - имеющуюся ситуацию в сфере водоснабжения и водоотведения; - размер средств, необходимых для решения проблем данной сферы; - размер средств, необходимых для развития системы в перспективе; - возможность разработки инвестиционных программ на основании схем водоснабжения и водоотведения | До 01.11.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 26.10.2017 | Глава Асбестовского городского округа |
| 13 | Создание ИТ-и инфраструктуры для возможности подачи онлайн - заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Определить техническую возможность подачи онлайн - заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети Интернет | До 01.11.2017 | АО «Водоканал» - Маслакова Н.М.МКП «Энергокомплекс» - Варламов Д.В.МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П | 26.10.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 14 | Наличие интернет - портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | До 01.08.2017 | АО «Водоканал» - Маслакова Н.М.МКП «Энергокомплекс» - Варламов Д.В.МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П | 28.07.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 15 | Возможность дистанционного заключения договоров о подключении, о предоставлении коммунальных услуг и иное | До 01.11.2017 | АО «Водоканал» -Маслакова Н.М.МКП «Энергокомплекс» - Варламов Д.В.МУП «Горэнерго»-Жиляков М.П | 26.10.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 15.1 | Формирование базы региональных респондентов по специализированным показателям А7 и Л8 (эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения соответственно) | Необходимость этого пункта | 1 раз в полгода (до 10 числа месяца, следую­щего за отчетным) | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 1 раз в полгода (до 12 числа месяца, следую­щего за отчетным) | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 16 | Создание в РСО, осуществляющих подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), контрольных комиссий по подключению (технологическому присоединению) с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования | Создать комиссии, АГО - определить представителя в комиссии РСО | Ежеквартально,(до 10 числа месяца, следую­щего за отчетным) | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, АО «Водоканал»- Маслакова Н.М.,МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | Ежеквартально,(до 12 числа месяца, следую­щего за отчетным) | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 17 | Направление на согласование в администрацию Асбестовского городского округа для заключения формы соглашения о сотрудничестве в сфере подключения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения с участием РСО |  | До 01.08.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 28.07.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 18 | Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов к сетям теплоснабжения между Министерством энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и РСО, осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований в сфере теплоснабжения |  | До 01.11.2017 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, МКП «Энергокомплекс» АГО - Варламов Д.В.,МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | 26.10.2017 | Глава администрации Асбестовского городского округа |
| 19 | Анализ выполнения заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) организаций, в том числе соблюдения сроков подключения (технологического присоединения) | Подготовить анализ и предоставить заместителю главы АГО  | 1 раз в полгода,до 15 числапоследнего месяца отчетного периода | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, МУП «Горэнерго» - Жиляков М.П. | Ежеквартально,(до 17 числа месяца, следую­щего за отчетным) | Глава администрации Асбестовского городского округа |