29.01.2018 40-ПА

**О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков**

**на территории Асбестовского городского округа в 2018 году**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2018 году, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии Асбестовского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Асбестовского городского округа в 2018 году (приложение № 2).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа   
(О.А. Колова):

3.1. Организовать совместно с собственниками и эксплуатирующими организациями гидротехнических сооружений предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений с предоставлением:

1) актов предпаводкового обследования гидротехнических сооружений – в межрегиональный центр по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в срок до 15 апреля 2018 года;

2) актов послепаводкового обследования гидротехнических сооружений – в отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в срок   
до 15 сентября 2018 года.

3.2. В срок до 01 апреля 2018 года информировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете Асбестовского городского округа.

4. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа «Центр спасения» (А.Д. Пустотин):

4.1. В срок до 01 апреля 2018 года определить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения Асбестовского городского округа.

4.2. Еженедельно (каждая пятница) обеспечить предоставление информации о запланированных и выполненных мероприятиям по пропуску паводковых вод в 2018 году по установленной форме в государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» через отдел анализа и прогнозирования обстановки.

5. Рекомендовать собственникам и эксплуатирующим гидротехнические сооружения организациям:

5.1. В срок до 01 апреля 2018 года обеспечить подъезды   
к гидротехническим сооружениям, провести расчистку плотин от снега, водосбросов ото льда.

5.2. Осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений.

5.3. Организовать безаварийный пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения.

5.4. В период с 01 апреля по 01 июля 2018 года обеспечить дежурство на гидротехнических сооружений ответственных должностных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 29.01.2018 № 40-ПА

**СОСТАВ**

межведомственной противопаводковой комиссии

Асбестовского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кирьянова Лариса Ивановна | - | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, председатель комиссии |
| Кутарев Евгений Валерьевич | - | Начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Колова Оксана Александровна | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии |
|  |  | члены Комиссии: |
| Брусницын Андрей Владимирович | - | Директор муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» |
| Варламов Дмитрий Владимирович | - | Директор муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс» (по согласованию) |
| Коковин Евгений Михайлович | - | начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения» |
| Кузнецова Татьяна Васильевна | - | Начальник управления сельскими населенными пунктами поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа |
| Маслакова Надежда Михайловна | - | Генеральный директор акционерного общества «Водоканал» (по согласованию) |
| Пустотин Александр Дмитриевич | - | Директор муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения» |
| Юстус Татьяна Константиновна | - | Ведущий специалист по гражданской обороне открытого акционерного общества «Ураласбест» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации Асбестовского городского округа

от 29.01.2018 № 40-ПА

**ПЛАН**

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Асбестовского городского округа в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать и представить в межведомственную противопаводковую комиссию Асбестовского городского округа мероприятия по организации безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения в 2018 году | до  20 февраля | МКП «Вторресурсы»  ОАО «Ураласбест»  (по согласованию) |
|  | Провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений с представлением актов обследования в межведомственную противопаводковую комиссию Асбестовского городского округа | до  10 апреля | МКП «Вторресурсы»  ОАО «Ураласбест»  (по согласованию) |
|  | Провести послепаводковое обследование гидротехнических сооружений с представлением актов обследования в межведомственную противопаводковую комиссию Асбестовского городского округа | до  10 сентября | МКП «Вторресурсы»  ОАО «Ураласбест»  (по согласованию) |
|  | Осуществить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | до  01 апреля | МКП «Вторресурсы» |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехнического сооружения - Черемшанская плотина на реке Большой Рефт (район базы отдыха «Бодрость»), при необходимости заключить договор на обработку механических способом ледовых заторов в районе гидротехнического сооружения и мостовых сооружений на реке Большой Рефт | до  01 апреля | МКП «Вторресурсы» |
|  | Обеспечить подъезды к гидротехническим сооружениям, произвести расчистку плотин от снега, водосбросов ото льда | до  01 апреля | МКП «Вторресурсы»  ОАО «Ураласбест»  (по согласованию) |
|  | Организовать освещение гидротехнического сооружения - Черемшанская плотина на реке Большой Рефт (район базы отдыха «Бодрость») | с  01 апреля  по 01 июля | МУП «Горэнерго» |
|  | Организовать мониторинг поводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с ЕДДС | до  01 апреля | МБУ АГО «Центр спасения», МКП «Вторресурсы»  ОАО «Ураласбест»  (по согласованию) |