Сведения о выполнении природоохранных мероприятий

по муниципальному образованию и предприятиям–природопользователям за 1 квартал 2024 года

**Муниципальное образование Асбестовский городской округ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования  объектов,  мероприятия | Задание на 2024 год, тыс. руб. | Освоено, в том числе | | | | Ожидаемый  экологический эффект |
| средства  местного  бюджета, тыс. руб. | средства  федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета в том числе | |  |
| государственная  программа  «Обеспечение  рационального и  безопасного  природопользования на территории Свердловской  области  до 2027 года», тыс. руб. | средства других программ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия по охране окружающей среды и мотивации населения к раздельному сбору ТКО**  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года» подпрограммы 3. «Благоустройство территории Асбестовского городского округа» | | | | | | | |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | 8600,0 | 7095,0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории АГО |

\* По результатам электронного аукциона Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8-24 от 13.03.2024 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ» на сумму 7 094 999,63 рублей. В рамках исполнения указанного контракта будет ликвидировано 18 несанкционированных свалок объёмом 9 000 м3. Срок выполнения работ с 10.05.2024 - 01.07.2024.

Начальник отдела по экономике

администрации Асбестовского городского округа А.Н. Чеснокова