План мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами

на территории Асбестовского городского округа»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Экология» | «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО в Свердловской области») | «Формирование комплексной системы обращения с ТКО на территории Асбестовского городского округа» | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов:- заключение Договора на проведение проверки определения сметной стоимости объекта: «Создание контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием»;- заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием;- выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием | 01.01.2020-30.12.2020- с 01.09.2020 по 30.09.2020- октябрь 2020 года - с 21.10.2020 | 30.12.2020- 08.09.2020- 21.10.2020- 30.12.2020 |
| Реализация Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в границах Асбестовского городского округа |  (ежегодно) | в течении2020 года |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2020 | декабрь 2020 |