Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»

за 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обследование здания Головных очистных сооружений (в том числе обследование водовода от станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до Головных очистных сооружений) | млн. руб. | 1,849 | 0,00 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»

за 9 месяцев 2020 г.

Постановлением администрации от 19.05.2020 № 298-ПА в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» добавлено мероприятие 13.1 «Обследование здания Головных очистных сооружений (в том числе обследование водовода от станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до Головных очистных сооружений) на сумму 2 490,00 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 21.08.2020 № 22 на техническое обследование здания Головных очистных сооружений и сетей водовода от станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до Головных очистных сооружений на сумму 1 849 819,53 руб.