Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за I квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 2 000,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 1 459,5 | 0,0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за I квартал 2022 года

Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 6 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников на сумму 1 459,5 тыс. руб. объемом 1947,32 тонн. Проведение субботника запланировано с 15.04. – 15.05.2022.

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» запланировано мероприятие 29. «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок» на сумму 2000,00 тыс. рублей объемом 3 300м3. Реализация мероприятия проводится в рамках 44-ФЗ. Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» размещено извещение 07.04.2022. Срок окончания подачи заявок 15.04.2022.

Целевые показатели:

1) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % - 100 %. По настоящее время составила 0 %.

2) Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа показатель 2. Выполнение 0 %, в связи с тем, что проведение субботника запланировано с 15.04. – 15.05.2022.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

связи и жилищной политики администрации

Асбестовского городского округа А.С. Кондовин