Отчёт о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая среда»

за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 1 807,43 | 1 807,43 | 100% |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 1 930,87 | 1 930,87 | 100% |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая среда»

за 2021 год.

В целях реализации муниципального проекта «Чистая среда» в 2021 году реализовано 2 мероприятия:

1. Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок объемом 3700м3 в количестве 12 штук, на сумму 1 807,43 тыс. рублей. Выполнение 100%.

2. Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников объемом 1100 м3, на сумму 1 930,87 тыс. рублей.

Целевые показатели:

1) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % составила 100%. Выполнение 100%.

2) Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа показатель 2. Выполнение 100%.