Приложение №3

Схема сопровождения инвестиционных проектов на территории Асбестовского городского округа

| Инвестиционный проект |
| --- |
| П Р О Е К Т Н Ы Й О Ф И С | Отдел по управлению муниципальным имуществом АГО | С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е | Предоставление объектов муниципальной собственности; Выбор земельного участка; Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта; Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта; Перевод земельного участка из одной категории в другую; Подготовка градостроительного плана | > 30 дней |
|  | Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО |  | Предоставление размещения на строительство; Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилого(жилое); Переустройство (перепланировка) помещения | 10 дней |
|  | Росреестр |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет; Государственная регистрация прав на недвижимое имущество | ≤30 дней |
|  | Организации, эксплуатирующие инженерные сети |  | Получение технических условий на подключение к инженерным сетям | ≤14 дней |
|  | Организации с допуском СРО |  | Выполнение инженерных изысканий Подготовка ПСД |  |
|  | ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» |  | Негосударственная экспертиза ПСД | ≤10 дней |
|  |  |  | Государственная экспертиза ПСД |  |
|  | Управление госстройнадзора СО |  | Проведение государственного строительного надзора |  |
|  | Финансово-кредитные учреждения |  | Предоставление заемных средств |