19.02.2020											      105-РА

Об утверждении Плана организационных мероприятий

по обеспечению населения Асбестовского городского округа

питьевой водой надлежащего качества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 30.12.2019 № 303-РГ «Об итогах заседания Совета общественной безопасности Свердловской области от 28 ноября 2019 года 
по вопросу обеспечения населения Свердловской области питьевой водой надлежащего качества и охране питьевого водоснабжения», паспортом федерального проекта «Чистая вода» утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3, статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:

1. Утвердить:

1. План организационных мероприятий по обеспечению населения Асбестовского городского округа питьевой водой надлежащего качества (прилагается).

2. Рекомендовать АО «Водоканал» (Фазлыев В.А.), осуществляющему 
на территории Асбестовского городского округа холодное и горячее водоснабжение, водоотведение:

2.1. Соблюдать требования санитарного законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» в части:

- разработки и согласования с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области планов мероприятий по приведению источников питьевого водоснабжения в соответствие с установленными требованиями 
на 2020 год;

- соблюдения технологических регламентов водоподготовки 
на сооружениях по очистке питьевой воды, хранения необходимого запаса и бесперебойных поставок реагентов водоподготовки;

- реализации мероприятий по организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- проведения производственного лабораторного контроля качества питьевой воды по показателям, согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

- повышения квалификации работников организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение.

2.2. Предоставить информацию об исполнении рекомендаций, утвержденных п.п. 8 п. 5. Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 30.12.2019 № 303-РГ «Об итогах заседания Совета общественной безопасности Свердловской области от 28 ноября 2019 года по вопросу обеспечения населения Свердловской области питьевой водой надлежащего качества и охране питьевого водоснабжения» в адрес главы Асбестовского городского округа Н.Р. Тихоновой в срок до 15 декабря 2020 года.

3. Настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава

Асбестовского городского округа	 	                                              Н.Р. Тихонова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 19.02.2020 № 105-РА

План

организационных мероприятий по обеспечению населения Асбестовского городского округа питьевой водой

надлежащего качества

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения, способ отправки информации об исполнении (адрес) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку предложений по внесению изменений в Решение Думы Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденное 26.12.2020 № 30/1 в части выделения средств местного бюджета на разработку проектной документации на мероприятия по строительству и (или) реконструкции модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения в целях повышения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, и достижения целевых показателей, установленных для Свердловской области, Паспортом федерального проекта «Чистая вода», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3 | до 01 апреля 2020 года | Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 2. | Подготовить и предоставить предложения по внесению изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013. № 778-ПА в части дополнения мероприятиями по разработке проектной документации по строительству и (или) реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и проведения изыскательских работ, включая подготовку экономического обоснования затрат: на разработку, проведения изыскательских работ, прохождение государственной экспертизы, экспертизы сметной стоимости проекта, заключение об эффективности инвестиционного проекта | до 26 февраля 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 3. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 1 п. 5. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 30.12.2019 № 303-РГ «Об итогах заседания Совета общественной безопасности Свердловской области от 28 ноября 2019 года по вопросу обеспечения населения Свердловской области питьевой водой надлежащего качества и охране питьевого водоснабжения» (далее - Распоряжения от 30.12.2019 № 303-РГ) | до 15 декабря 2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 4. | Руководствоваться при разработке проектной документации на мероприятия по строительству и (или)реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения Справочником перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения, утвержденным протоколом совещания по вопросу утверждения Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения, от 17.07.2019 № 391-ПРМ-МЕ. | постоянно | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 5. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 2 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ. | до 15 декабря 2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 6. | Подготовить и предоставить предложения по внесению изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013. № 778-ПА в части мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа | до 01 августа 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 7. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа в части приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также с учетом итогов проведенной инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения, актуализации генерального плана Асбестовского городского округа и необходимости достижения результатов регионального проекта «Чистая вода», утвержденного протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18 (проект «Чистая вода») | до 25 декабря 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 8. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 3 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 15 января 2021 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 9. | Внести изменения в Муниципальную «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013. № 778-ПА в части дополнения мероприятия по строительству и (или) реконструкции модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на основании выполненных изыскательских работ и разработанной проектной документации | до 25 декабря 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 10. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 4 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 15 января 2021 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 11. | Проведение инвентаризации объектов централизованных систем водоотведения, арендованных АО «Водоканал» | до 1 июля 2020 года | Великанова Ю.В. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |
| 12. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 5 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 06 июля 2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; |
| 13. | Разработка плана мероприятий («дорожная карта») строительства в Асбестовском городском округе локальных очистных сооружений на существующих выпусках систем дождевой канализации в водные объекты | до 31 октября 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 14. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п. 6 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 05 ноября 2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 15. | Разработка и принятие муниципальной программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений канализационных стоков в Асбестовском городском округе. | до 31 октября 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 16. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п.7 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 21 декабря 2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru. | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 17. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п.п.8 п. 5. Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 24.12.2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 18. | Разработка проектной документации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | до 15 декабря 2020 года | Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 19. | Подготовка и направление информации в адрес Администрации Южного управленческого округа по исполнению п. 6 Распоряжения от 30.12.2019 № 303 – РГ | до 24.12.2020 года по средствам СЭД и продублировать на эл. адрес: prom_so@mail.ru | Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Кабанов О.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |