Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 1 978,10 | 1 978,10 | 100 |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 2 087,80 | 2 087,80 | 100 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая среда»

за 2020 г.

Проведён отбор заявок на предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидии в сфере организации и проведения субботников на территории Асбестовского городского округа в 2020 году.

На участие в отборе поступила одна заявка от Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа, с которым заключено Соглашение № 6 от 09.06.2020 о представлении из бюджета Асбестовского городского округа субсидии в сфере организации и проведения субботников на территории Асбестовского городского округа в 2020 году на сумму 2 595,00 тыс. руб.

Принято постановление администрации от 28.05.2020 № 331-ПА Асбестовского городского округа «О проведении работ по благоустройству и санитарной уборке территории Асбестовского городского округа в весенний период 2020 года».

В связи с введением на территории Асбестовского городского округа режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100 УГ), работы по благоустройству и санитарной очистке территории проведены учреждениями ЖКХ без привлечения населения.

Согласно пояснениям Минприроды, отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки) не относятся к ТКО (в смете МУП «Вторресурсы» на проведение работ в 2020 году данные отходы относились к ТКО), следовательно договор с ЕМУП «Спецавтобаза» по обращению с ТКО не заключался, часть средств, выделенных на вывоз ТКО не реализованы, в связи с чем объем запланированных к вывозу на полигон отходов сократился на 1032,7 м3. При выполнении мероприятий по проведению субботника на территории Асбестовского городского округа образовалась экономия в размере 507,20 тыс. руб. Сумма, необходимая на выполнение мероприятия составляет 2 087,80 тыс. руб.

Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 14 от 09.06.2020 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью "БиоМост" на сумму 1 978 041,38 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч сорок один рубль 38 копеек) рублей. В рамках исполнения указанного контракта ликвидировано 9 несанкционированных свалок объёмом 6 575 м3.