**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта «Культурная среда»**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Наименование федерального (регионального проекта)** | **Наименование муниципального проекта** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнено** |
| **Культура** | «Культурная среда» | «Культурная среда» | Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад» | 2018 | исполнено |
| Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад» | март 2020 | исполнено |
| Выделение субсидии на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад» | декабрь 2019 | исполнено |
| Проведение выездных совещаний в Центр народной культуры «Лад» | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад» | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| Подписание контракта между Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 12» (г. Екатеринбург) и Центром народной культуры «Лад» | 12 марта 2020 | 12 марта 2020 года |
| Начало выполнения общестроительных работ Центра народной культуры «Лад» | март – ноябрь2020  | не исполнено |
| Проведение выездных совещаний в Центр народной культуры «Лад» | 3 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад» | 3 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| Заседание рабочей встречи по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад» | ноябрь 2020 | ноябрь 2020 |
| Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад» | 4 квартал 2020 | 4 квартал 2020 |
|  |  |