План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| «Информационная безопасность» | Информационная безопасность (Свердловская область) | Информационная безопасность в Асбестовском городском округе | Оснащение антивирусной защитой автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации Асбестовского городского округа | апрель 2022 |
| Заключение дополнительного соглашения с министерством цифрового развития и связи СО об организации информационного и технологического взаимодействия при оказании муниципальных услуг на платформе государственных сервисов | 2 квартал 2022 |
| Обеспечение технического сопровождения и защиты каналов связи администрации Асбестовского городского округа | июль 2022 |
| Организация защищенных каналов связи отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | август 2022 |
| Плановая замена оборудования для видеоконференцсвязи по защищенному каналу связи | 3 квартал 2022 |
| Разработка нормативно-правовых актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня | 4 квартал 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист  общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | В.Н. Красильников |