|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНПротоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округаот 07.09.2022 |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

Информационная безопасность в Асбестовском городском округе

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Информационная безопасность |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационная безопасность  (Свердловская область) |
| Краткое наименование муниципального проекта | Информационная безопасность в Асбестовском городском округе | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Наталья Робертовна, глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Лариса Ивановна, первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Потанин Илья Владимирович, главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа |
| 1.1 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
|  | Приведение уровня информационной безопасности муниципальных Проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктурына 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |  | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Образование комиссий, которыми проводятся категорирование объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение реализации Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 25декабря 2017 г. № 239 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1.1 | 31.12.2024 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1.2 | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округана 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Проведение работы по установке отечественных антивирусных программ. Обеспечение участников информационного взаимодействия электронными подписями для использования в защищенном электронном документообороте. Внедрение механизмов контроля использования отечественных продуктов информационной безопасности.  |
|  | Разработка нормативно-правовых актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативно- |
|  |  | правовых актов |
| 1.3 | 31.12.2024 |  |
|  | на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД |  |  |
|  | на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |  |  |

4. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Л.И. | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Потанин И.В. | Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Приведение уровня информационной безопасности муниципальных проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Разработка нормативно-правовой актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Асбестовского городского округа |
| 1.1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Асбестовского городского округа | 0,00 | 185,2 | 285,5 | 393,1 | 308,5 | 308,5 | 1 480,8 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,00 | 185,2 | 285,5 | 393,1 | 308,5 | 308,5 | 1 480,8 |
| 1.1.4 |  Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта Информационная безопасность
 Асбестовском городской округе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приведение уровня информационной безопасности муниципальных проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187- ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».Образование комиссий, которыми проводятся категорирование объектов критической информационной инфраст руктуры. Обеспечение реализация Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела | Проведение работы по установке отечественных антивирусных программ. | - |
|  |  |  |  | Обеспечение участников информационного взаимодействия электронными подписями для использования в защищенном электронном документообороте. |  |
|  |  |  |  | Внедрение механизмов контроля использования отечественных продуктов информационной безопасности. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Разработка нормативно-правовой актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня | - | 31.12.2024 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела | Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов | - |
| 3.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Акт разработан | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Акт утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10 | КТ: Акт вступил в силу | - | 31.12.2020 | Потанин И.В., Главный специалист общего отдела |  |  |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |