25.05.2021 219-ПА

**Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года**

**и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы**

**и коммунального хозяйства Асбестовского городского округа**

**к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, в целях организации эффективной и качественной реализации мероприятий по подготовке Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2020/2021 года на территории Асбестовского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест (С.В. Панов), Муниципальному казенному предприятию «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа   
(Д.В. Варламов), Акционерному обществу «Водоканал» (В.А. Фазлыев), Муниципальному автономному учреждению «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (И.Е. Аристова), Государственному автономному учреждению дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа «Хризотил» (В.А. Васин), Муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа (Н.В. Ярина), имеющим в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, на праве аренды объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) принять к исполнению План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года и выполнить основные подготовительные мероприятия к началу отопительного сезона;

2) предусмотреть обеспечение котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

3) обеспечить создание до 15 сентября 2021 года:

- на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, запаса резервного топлива в предусмотренных объемах;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) обеспечить:

- своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, в том числе путем подписания соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- погашение к началу отопительного сезона 2021/2022 года задолженности   
за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
к отопительному периоду»;

- пуск тепла в жилищный фонд и объекты социальной сферы в установленные сроки;

- предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе   
в осенне-зимний период 2021/2022 года по установленным формам.

4. Рекомендовать управляющим организациям: Муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа (Н.В. Ярина), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (Л.В. Медведева), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальник» (О.П. Манчилина), Обществу с ограниченной ответственностью «Дом–Сервис и Компания»   
(Е.П. Чащина), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Техно-сервис» (А.А. Кунгуров), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хризотил» (Г.В. Негодяев), имеющим в управлении многоквартирные дома:

1) принять к исполнению План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года и выполнить основные подготовительные мероприятия к началу отопительного сезона;

2) организовать подготовку жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года   
в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003   
№ 170;

3) обеспечить:

- контроль за использованием средств, направляемых для подготовки жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года;

- своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования

- предоставление актов периодической проверки надлежащего состояния и функционирования дымовых и (или) вентиляционных каналов в многоквартирных домах;

- погашение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению, в том числе путем подписания соглашений о реструктуризации   
с ресурсоснабжающими предприятиями и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
к отопительному периоду»;

- пуск тепла в жилищный фонд в установленные сроки;

- предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по установленным формам;

4) расширить практику проведения претензионно-исковой работы   
по взысканию задолженности физических лиц по оплате за коммунальные услуги.

5. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим жилищный фонд: Муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа (Н.В. Ярина), Муниципальному казенному предприятию «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа   
(Д.В. Варламов), Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-4»   
(Р.Р. Ганиев), Обществу с ограниченной ответственностью «Орбита–2004»   
(О.В. Медведева), Обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом»   
(В.И. Смирнова), Обществу с ограниченной ответственностью «Жилье»   
(О.М. Мещерякова), Обществу с ограниченной ответственностью «Карат»   
(А.Б. Куимов), Обществу с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис»   
(В.В. Кирюшин), Обществу с ограниченной ответственностью «Техно-сервис»   
(С.А. Жернаков);

1) принять к исполнению План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года и выполнить основные подготовительные мероприятия к началу отопительного сезона;

2) провести подготовку жилищного фонда и его инженерного оборудования   
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации   
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170;

3) обеспечить:

- создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде до 15 сентября 2021 года;

- выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
к отопительному периоду»;

- пуск тепла в жилищный фонд в установленные сроки;

- предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по установленным формам.

6. Рекомендовать Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского городского округа (А.В. Брусницын), Муниципальному казенному предприятию «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа (Д.В. Варламов), Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Стилобит» (П.В. Мазепа):

1) выполнить мероприятия для обеспечения безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам в зимних условиях 2021/2022года;

2) обеспечить подготовку специальной дорожной техники и механизмов, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и песчано-щебеночной смеси.

7. Рекомендовать Асбестовскому участку по эксплуатации газового хозяйства открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (Литвинов Ю.А.):

- провести необходимые технические мероприятия по подготовке газопроводов к работе в зимних условиях 2021/2022 года;

- обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке газопроводов к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по форме 1-ЖКХ (зима) в установленные сроки.

8. Рекомендовать Асбестовским районным электрическим сетям Восточных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (А.А. Воронин), АРКЭС Акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (В.Л. Литвинов):

- организовать подготовку объектов электроснабжения (электрические сети и трансформаторные подстанции) к отопительному сезону 2021/2022 года;

- обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке объектов электроснабжения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по форме 1-ЖКХ (зима) в установленные сроки.

9. Управлению образованием Асбестовского городского округа   
(С.А. Валеева), отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (А.Н. Ундольская), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (И.В. Епимахов):

1) организовать подготовку подведомственных учреждений к началу отопительного сезона 2021/2022 года;

2) обеспечить:

- контроль за выполнением сроков реализации планов по подготовке учреждений к отопительному сезону 2021/2022 года;

- оснащение зданий подведомственных учреждений приборами учета тепловой энергии;

- своевременность и полноту расчетов за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в объеме их фактического потребления;

- погашение к началу отопительного сезона 2021/2022 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
к отопительному периоду»;

- своевременный пуск тепла в подведомственные учреждения;

- предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по установленным формам.

10. Начальнику Управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа (Т.В. Кузнецова) обеспечить контроль за проведением необходимых организационных и технических мероприятий по подготовке поселков Красноармейский и Белокаменный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.

11. Рекомендовать председателям жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, зарегистрированных на территории Асбестовского городского округа:

1) провести необходимые организационные и технические мероприятия   
по подготовке своего жилищного фонда и его инженерного оборудования   
к отопительному сезону 2021/2022 года;

2) организовать подготовку жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года   
в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003   
№ 170;

3) обеспечить:

- своевременность и полноту расчетов за топливно–энергетические ресурсы и коммунальные услуги в объеме их фактического потребления;

- погашение к началу отопительного сезона 2021/2022 года задолженности   
за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
к отопительному периоду»;

- предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа сведений о подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года по установленным формам.

12. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа (Ю.В. Великанова) в срок до 15 сентября 2021 года провести инвентаризацию и регистрацию имеющихся на территории Асбестовского городского округа бесхозяйных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации.

13. Заместителю главы администрации Асбестовского городского округа (Е.В. Волкова):

1) обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов социальной сферы различных форм собственности, расположенных на территории Асбестовского городского округа, к отопительному сезону 2021/2022 года;

- за целевым использованием средств местного бюджета, направляемых для подготовки муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года;

- за погашением бюджетными учреждениями текущих расчетов и погашением к началу отопительного сезона 2021/2022 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

2) организовать комиссионную проверку к предстоящему отопительному сезону объектов социальной сферы Асбестовского городского округа и объектов областного и федерального подчинения, расположенных на территории муниципального образования, в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

14. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа   
(А.С. Кондовин):

1) организовать:

- мониторинг выполнения Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года;

- комиссионное проведение проверок готовности к отопительному сезону 2021/2022 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

2) обеспечить предоставление в период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года:

- информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по формам и в сроки, установленные регламентом предоставления информации;

- обобщенных сведений по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства Асбестовского городского округа   
к отопительному сезону 2021/2022 года в администрацию Южного управленческого округа Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Департамент общественной безопасности Свердловской области.

15. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу ([www.arasb.ru](http://www.arasb.ru/)) и на официальном сайте Асбестовского городского округа ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru/)).

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа О.В. Кабанова.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 25.05.2021 № 219-ПА

«Об итогах отопительного сезона

2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

**Информация**

**об итогах отопительного сезона 2020/2021 года**

**на территории Асбестовского городского округа**

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2020/2021 года осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29.05.2020 № 332–ПА «Об итогах отопительного сезона   
2019–2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020–2021 года».

К началу отопительного сезона 2020/2021 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и учреждениями социальной сферы были завершены все основные мероприятия подготовительного периода. В целях повышения надежности системы теплоснабжения города, ресурсоснабжающими предприятиями в период подготовки проведены гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии   
с графиком, согласованным с администрацией Асбестовского городского округа (постановление администрации Асбестовского городского округа от 30.04.2020   
№ 275-ПА).

Предприятиями, обеспечивающими теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, были заключены договоры на поставку основного топлива, в которых определены условия оплаты и сроки поставки котельного топлива.

Централизованное теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы осуществляется от газовых котельных. Поставка основного топлива – природного газа осуществлялась по местным газораспределительным сетям   
в объеме, определенным договорами с АО «Уралсевергаз» и АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на поставку и транспортировку газа.

Во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации   
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Асбестовского городского округа проведена в установленные сроки.

Проверка готовности Асбестовского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года проведена комиссией Уральского управления Ростехнадзора в период с 28.09.2020 по 01.10.2020.

По результатам проверки получен акт и паспорт от 01.10.2020   
№ РП-332-423-МО о готовности муниципального образования Асбестовского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года.

Администрацией Асбестовского городского округа было принято решение о начале отопительного сезона 2020/2021 года и подключении жилых домов   
к системам теплоснабжения с 21 сентября 2020 года в соответствии   
с постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.08.2020   
№ 485-ПА.

Подключение жилищного фонда началось по графикам, согласованным   
с теплоснабжающими предприятиями. Подключение жилого фонда   
к централизованному теплоснабжению завершено 23 сентября 2020 года.

На период пуска тепла администрацией Асбестовского городского округа была организована «Горячая линия».

По большинству обращений давались устные разъяснения о периодичности проведения работ.

Отопительный сезон 2020/2021 года на территории Асбестовского городского округа прошел организованно. В период прохождения отопительного сезона   
на территории Асбестовского городского округа было обеспечено электро-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей.

В декабре 2020 года введена в эксплуатацию новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 8,8 МВт, строительство которой осуществлено в рамках реализации Муниципального контракта «Реконструкция системы теплоснабжения поселка Белокаменный города Асбеста Свердловской области». В рамках данного контракта выполнены работы по замене участка тепловой сети от котельной протяженностью 747мс переукладкой с 3-х трубной на 4-х трубную. Система теплоснабжения - закрытая, система горячего водоснабжения – тупиковая.

Реализация проекта реконструкция системы теплоснабжения   
поселка Белокаменный обеспечила социальный и экономический эффект. Населению и 5 объектам социальной сферы представлена качественная услуга горячего водоснабжения в круглогодичном режиме, обеспечены комфортные условия проживания населения, уменьшит потери в тепловых сетях, а также позволит оптимизировать затраты предприятия в части обслуживания и содержания объектов теплоснабжения.

На предприятиях постоянно поддерживался необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Велся учет наличия запасных частей и оборудования, который пополнялся   
по мере его расходования. Для проведения аварийно-восстановительных работ   
на объектах ЖКХ в осенне-зимний период на предприятиях жилищно-коммунального комплекса сформированы диспетчерские службы и аварийно-технические команды по направлениям деятельности с определенным составом сил и средств: создано 6 аварийных бригад (55 человек и 27 единицы специализированной коммунальной техники).

Все это позволяет оперативно, без последствий для жизнедеятельности населения устранять возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры технологические нарушения.

В период с сентября 2020 года по 01 апреля 2021 года зафиксировано   
19 технологических нарушений (на сетях холодного водоснабжения – 10, на сетях электроснабжения – 8 и на тепловых сетях 1).

Более суток зафиксирована 1 аварийная ситуация на тепловых сетях   
от районной котельной № 1, произошедшая 12.04.2021 (порыв на участке тепловых сетей по улице Уральской, который проложен под землей бесканальным способом, что позволило теплоносителю уходить в дренажные (ливневые) системы сетей   
АО «Водоканал» - без выхода на поверхность, тем самым порыв не могли обнаружить быстро). В результате выполнения комплекса оперативных переключений и испытания сетей рабочим давлением был выявлен предварительно поврежденный участок. В целях определения конкретного места порыва   
на магистрали диаметром Ду 325 мм протяженностью 300 метров проведено   
8 контрольных шурфований, что позволило найти место порыва и устранить аварийную ситуацию.

У потребителей были перебои в системах централизованного отопления и горячего водоснабжения. Силами МУП «Горэнерго» МО г. Асбест принимались все необходимые меры к локализации и устранению причины данной аварии.

По состоянию на 16-30 часов 13.04.2021 без услуги «отопление и горячее водоснабжение» находились 8 многоквартирных домов (ул. Чкалова 49, 56, 76, 78, ул. Садовая 15, 17, ул. Уральская 83, 85), Поликлиника № 4, Военкомат и   
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа. Теплоснабжение было возобновлено в 21-00 14.04.2021.

Основная причина возникновения аварийной ситуации – высокий износ коммунальных сетей (более 80%).

В период резких перепадов температуры наружного воздуха в отдельных домах жилищного фонда зафиксировано несоответствие температурного режима   
в жилых помещениях нормативным показателям вследствие занижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе. Обслуживающими предприятиями   
по нормализации теплоснабжения и горячего водоснабжения производилась регулировка систем отопления, ревизия и замена неисправной арматуры в тепловых узлах.

В течение отопительного сезона 2020/2021 года организациями жилищно-коммунальной сферы Асбестовского городского округа велась работа по снижению задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

Объем кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 01.05.2021 составляет 361,09 млн. рублей, в том числе:

**- перед АО «Уралсевергаз» - 290,6 млн. руб.**, из них: МУП «Горэнерго»   
МО г. Асбест – 280,9 млн. руб., МКП «Энергокомплекс» АГО – 9,64 млн. руб. и   
АО «Водоканал» - 0,103 млн. руб.;

**- перед АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» - 2,59 млн. руб.**, из них: МУП «Горэнерго» МО г. Асбест – 2,29 млн. руб.,   
МКП «Энергокомплекс» АГО – 0,304 млн. руб. и АО «Водоканал» - 0,0 млн. руб.;

**- перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» - 67,9 млн. руб.**, из них:   
МУП «Горэнерго» МО г. Асбест – 55,7 млн. руб., МКП «Энергокомплекс» АГО –   
3,8 млн. руб. и АО «Водоканал» - 8,42 млн. руб.

Основными проблемами при прохождении отопительного сезона остаются:

1) высокая степень износа оборудования и коммунальных сетей;

2) недостаточность средств для проведения текущего и капитального ремонта инженерных коммуникаций, жилого фонда, объектов и сетей коммунального хозяйства, создания нормативного запаса резервного топлива;

3) существующая задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и значительная дебиторская задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Отопительный сезон 2020/2021 года на территории Асбестовского городского округа в жилищном фонде завершен 11 мая 2021 года (постановление администрации Асбестовского городского округа от 30.04.2021 № 183-ПА). Учреждения социальной сферы определяли срок отключения отопления самостоятельно с уведомлением теплоснабжающей организации.

По окончании отопительного сезона предприятиями и учреждениями подведены его итоги и с учетом выявленных проблем разработаны мероприятия   
по подготовке к новому отопительному сезону, направленные на снижение аварийности, повышение качества услуг и своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года.