Отчёт о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая среда»

за 9 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 1 807,43 | 1 807,43 | 100% |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 2 702,30 | 1 930,87 | 71% |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая среда»

за 9 месяцев 2021 года.

Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8 от 26.03.2021 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок объемом 3 700 м3 на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «БиоМост» на сумму 1 807 436 (один миллион восемьсот семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей) рублей 56 копеек. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 3 от 12.02.2021 с МКП «Вторресурсы» АГО на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников в 2021 году». Согласно отчетам, затраты, связанные с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников составили 1930,87 тыс. руб. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 71%.

Денежные средства в размере 771,0 рублей – это экономия за транспортировку, сложившаяся в связи с тем, что организации самостоятельно осуществили транспортировку.