20.01.2022 34-ПА

**О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2022 году**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья
и дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа
в 2022 году, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1. План основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Асбестовского городского округа в 2022 году (приложение № 1).

* 1. Состав противопаводковой комиссии Асбестовского городского округа (приложение № 2).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа «Центр спасения» (А.Д. Пустотин):

2.1. Обеспечить готовность органов управления и сил Асбестовского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
к оперативному (экстренному) реагированию на возможные негативные изменения обстановки и чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья.

2.2. В срок до 01 апреля 2022 года уточнить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения Асбестовского городского округа.

3. Рекомендовать Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского городского округа (А.В. Брусницын), Публичному акционерному обществу «Ураласбест» (Ю.А. Козлов):

3.1. Организовать безаварийный пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения.

3.2. В период весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях.

3.3. Осуществлять своевременное увеличение или уменьшение сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища.

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании
в сети «Интернет» по адресу ([www.arasb.ru](http://www.arasb.ru)) и на официальном сайте Асбестовского городского округа ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 20.01.2022 № 34-ПА

ПЛАН

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Асбестовского городского округа в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокиисполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать и представить в противопаводковую комиссию Асбестовского городского округа план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения в 2022 году | до20.02.2022 | МКП «Вторресурсы» АГО»,ПАО «Ураласбест»(по согласованию) |
|  | Организовать и осуществить предпаводковое обследование гидротехнических сооружений  | до15.04.2022 | администрация Асбестовского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики), МКП «Вторресурсы» АГО»,ПАО «Ураласбест»(по согласованию)  |
|  | Обеспечить направление актов предпаводкового обследования гидротехнических сооружений – в межрегиональный центр по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области | до15.04.2022 | администрация Асбестовского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики) |
|  | Организовать и осуществить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов  | до01.04.2022 | МКП «Вторресурсы» АГО»,МКУ «УЗ ЖКЖ г. Асбеста» |
|  | Организовать и осуществить прочистку подводящих и отводящих русел у водопропускных труб по ул. Павлова и ул. Кузнецова, при необходимости проводить пропилы образовавшейся наледи  | до01.04.2022  | МКП «Вторресурсы» АГО»,МКУ «УЗ ЖКЖ г. Асбеста», МБУ АГО «Центр спасения» |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехнического сооружения - Черемшанская плотина на реке Большой Рефт (район базы отдыха «Бодрость»), при необходимости заключить договор на обработку механических способом ледовых заторов в районе гидротехнического сооружения  | до01.04.2022 | МКП «Вторресурсы» АГО» |
|  | Организовать подъезды к гидротехническим сооружениям, произвести расчистку плотин от снега, водосбросов ото льда  | до01.04.2022 | МКП «Вторресурсы» АГО»,ПАО «Ураласбест»(по согласованию) |
|  | Организовать освещение гидротехнического сооружения - Черемшанская плотина на реке Большой Рефт (район базы отдыха «Бодрость») | с 01.04.2022 по 01.07.2022 | МУП «Горэнерго», МКП «Вторресурсы» АГО» |
|  | Организовать взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с единой дежурно-диспетчерской службой Асбестовского городского округа  | до01.04.2022 | МКП «Вторресурсы» АГО»,ПАО «Ураласбест»(по согласованию) |
|  | Организовать и осуществить послепаводковое обследование гидротехнических сооружений  | до15.09.2022 | администрация Асбестовского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики), МКП «Вторресурсы» АГО»,ПАО «Ураласбест»(по согласованию)  |
|  | Обеспечить направление актов послепаводкового обследования гидротехнических сооружений – в отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области | до15.09.2022 | администрация Асбестовского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики) |

Приложение № 2

к постановлению администрации Асбестовского городского округа

от 20.01.2022 № 34-ПА

СОСТАВ

противопаводковой комиссииАсбестовского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кирьянова Лариса Ивановна  |  | первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, председатель комиссии |
| Кабанов Олег Васильевич |  | заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Хайдарова Дарья Валерьевна  |  | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии |
|  |  | члены комиссии: |
| Брусницын Андрей Владимирович |  | директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа  |
| Варламов Дмитрий Владимирович  |  | директор Муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа |
| Кондовин Александр Сергеевич  |  | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа  |
| Коковин Евгений Михайлович |  | начальник единой дежурно-диспетчерской службы Асбестовского городского округа (в структуре Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения») |
| Кузнецова Татьяна Васильевна  |  | начальник Управления сельскими населенными пунктами поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа |
| Кутарев Евгений Валерьевич |  | начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Пустотин Александр Дмитриевич  |  | директор Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения»  |