Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»

за 1 полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением ТКО | млн. руб. | 1,373 | 0,00 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»

 за 1 полугодие 2020 г.

В Асбестовском отделении Роспотребнадзора согласовано 9 мест под обустройство контейнерных площадок на территории индивидуальной жилой застройки Асбестовского городского округа. В настоящее время готовится документация на проведение электронного аукциона и определения подрядчика на выполнение работ по обустройству.