Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за 1 квартал 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 2 164,60 | 0,0 | 0 |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 2 702,30 | 0,0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за 1 квартал 2021 г.

Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 3 от 12.02.2021 с МКП «Вторресурсы» АГО на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников в 2021 году».

Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8 от 26.03.2021 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью "БиоМост" на сумму 1 807 436 (один миллион восемьсот семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей) рублей 56 копеек.