Отчёт о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая вода»

за 9 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста | тыс. руб. | 3 443,5 | 0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистая вода»

за 9 месяцев 2021 года.

В рамках муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие 13.2 «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста». В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт от 17.08.2021 № 20 с ООО Инженерно-Техническое Бюро «Аспира» на сумму 3 443,5 тыс. руб.

Срок выполнения работ, согласно предмету контракта, составляет 60 дней с момента заключения муниципального контракта (по 16.10.2021).

Поле получения проектно-сметной документации, с указанием стоимости работ и заключением ценовой экспертизы, мероприятие по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартал г. Асбеста будет включено в дополнительные расходы, в части реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», как приоритетное направление и предложено на рассмотрение Думой Асбестовского городского округа при формировании бюджета Асбестовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В связи с тем, что региональный проект «Чистая вода (Свердловская область)» вошел в национальный проект «Жилье и городская среда», в соответствии с решением проектного комитета от 27.09.2021 в паспорте муниципального проекта «Чистая вода» скорректирован раздел 1. «Основные положения», а именно изменено наименование национального проекта.