Отчет о ходе реализации муниципального проекта

«Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

за 1 квартал 2022 года

Наименование национального проекта «Информационная безопасность».

Наименование регионального проекта «Информационная безопасность (Свердловская область)».

Данный проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.01.2020 № 50-ПА.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 - 31.12.2024.

Цель и показатели муниципального проекта:

1) приведение уровня информационной безопасности муниципальных проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187- ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры;

2) использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа.

Цель и показатели муниципального проекта

«Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

Цель: использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа

| № строки | Целевые показатели | план на 2022 год % | факт за 1 квартал 2022 года % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ПО органами местного самоуправления Асбестовского городского округа | 75,0 | 0 | За 1 квартал 2022 года ПО не приобреталось |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта обеспечено муниципальной целевой программой «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года».

Выполнение мероприятий муниципального проекта 
«Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

за 1 квартал 2022 года

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | план на 2022 год, тыс. руб. | факт за 1 квартал 2022 года тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 476,3 | 9,2 |
| 2 | местный бюджет | 476,3 | 9,2 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения | 119,8 | 0,0 |
| 7 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 8 | местный бюджет | 119,8 | 0,0 |
| 9 | иные источники | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение защищенного соединения при передаче данных | 301,3 | 0,0 |
| 11 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 12 | местный бюджет | 301,3 | 0,0 |
| 13 | иные источники | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обеспечение доступа к информационной системе "Система электронного документооборота Правительства Свердловской области" | 55,2 | 9,2 |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 16 | местный бюджет | 55,2 | 9,2 |
| 17 | иные источники | 0,0 | 0,0 |

Исполнение Мероприятия «Обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения» подразумевает приобретение лицензии Антивирусного ПО Kaspersky. Лицензия администрации Асбестовского городского округа действует по 13 декабря 2022 года. Приобретение лицензии доступно не ранее чем за 6 месяцев. Закупка будет осуществлена 13 июня 2022 года.

Исполнение Мероприятия «Обеспечение защищенного соединения при передаче данных» включает в себя проведение 2 закупок:

1. Поставка сертификатов на техническое сопровождение сети VipNet администрации Асбестовского городского округа (сети VipNet №2057, №3395) на 2022 год предусмотрено 91,3 тыс. рублей.

2. Приобретение ПАК ViPNet Coordinator HW 4 (№СФ/124-3674 действителен до 31 октября 2021 г.) и выработкой назначенного срока службы ПАК ViPNet Coordinator HW 4, построенных на аппаратных платформах HW100 предусмотрено 210,0 тыс. рублей на обновление 2 программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW (50  AU 4.x).

По состоянию на 1 апреля 2022 года проводятся закупочные мероприятия.

| Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | И.В. Потанин |
| --- | --- | --- |