График проведения предприятиями – поставщиками тепловой энергии гидравлических испытаний тепловых сетей в     2019 году, расположенных на территории Асбестовского городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес расположения теплоисточника | Предприятие – поставщик тепловой энергии | Период проведения гидравлических испытаний * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Районная котельная № 1 | г. Асбест, ул. Садовая, 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 15.05. – 28.05.2019 |
| 2. | Районная котельная № 2 | г. Асбест, ул. Плеханова, 84 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 12.06. – 25.06.2019 |
| 3. | Районная котельная № 3 | г. Асбест, ул. Заводская, 18 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 09.07. – 22.07.2019 |
| 4. | Поселковая котельная № 4 | г. Асбест, Лесозавод, 22 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 28.05. – 10.06.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Поселковая котельная № 5 | г. Асбест, Перевалочная база, 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 25.06. – 08.07.2019 |
| 6. | Поселковая котельная № 6 | г. Асбест, Больничный городок, 12/1 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 12.06. – 25.06.2019 |
| 7. | Поселковая котельная № 7 | г. Асбест, Красноармейский, 31 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 16.07. – 29.07.2019 |
| 8. | Поселковая котельная № 8 | г. Асбест, ул. Школьная, 30 | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 06.06. – 19.06.2019 |
| 9. | Поселковая котельная № 9 | г. Асбест, пос. Ново-Кирпичный | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» муниципального образования «город Асбест» | 30.07 – 12.08.2019 |
| 10. | Котельная п. Белокаменный | г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Советская, 35 | Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа | 24.05.2019 23.08.2019 |
| 11. | Блочная модульная газовая котельная МАУ «ДЗОЛ «Заря» | г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Заречная, 19 | Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» | 13.05. – 17.05.2019 09.09. – 13.09.2019 |

*Продолжительность периода может быть увеличена на срок необходимый для устранения последствий аварий, произошедших во время гидравлических испытаний.