План мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Чистая среда» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Экология» | «Чистая страна» («Чистый регион (Свердловская область»)) | «Чистая среда» | Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год |  (ежегодно)заключен муниципальный контракт от 09.06.2020 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа  | август 2020 года |
| Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа |  (ежегодно) | в течении2020 года |
| Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды | (ежегодно) | в течении2020 года |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2020 | декабрь 2020 |