ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» (Свердловская область), муниципального проекта «Формирование современной городской среда на территории Асбестовского городского округа» (Асбестовский городской округ) за 2019 год

Асбестовский городской округ в 2019 году являлся участником национального проекта «Жилье и городская среда».

В соответствии  с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», являющимся региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», целью муниципального проекта «Формирование современной городской среды» (Асбестовский городской округ)» является:

- Повышение индекса качества городской среды на 30%.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан до 30 %.

Плановое значение на 2019 год:

- Повышение индекса качества городской среды - увеличение на 5 % к уровню 2018 года;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан. -  увеличение на  9 % к уровню 2018 года.

Фактическое значение в Асбестовском городском округе  по итогам 2019 года:

- Повышение индекса качества городской среды - информация отсутствует. Данные за 2019 год - 174 балла.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан. - 84673 чел.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Асбестовского городского округа реализованы мероприятия по благоустройству 6 дворовых территорий и 2 этапа комплексного благоустройства общественной территории - аллеи Победы (от пр. Ленина до ул. Уральская) с объемом финансирования, отраженном в таблице (прилагается).

| Начальник Управления архитектуры и градостроительства |  | В.В. Яцкевич |
| --- | --- | --- |

Приложение к отчету

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | По муниципальному контракты (план) | Факт (по актам выполненных работ | В том числе (по актам выполненных работ) |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | г. Асбест, ул. Уральская, д. 85 | 2 490 208,10 | 2 490 208,10 | 2 223 755,84 | 2 223 755,84 | 141 941,86 | 141 941,86 | 124 510,40 | 124 510,40 |
| 2 | г. Асбест, ул. Плеханова, д. 1 | 784 259 | 784 259 | 700 343,29 | 700 343,29 | 44 702,76 | 44 702,76 | 39 212,95 | 39 212,95 |
| 3 | г. Асбест, ул. Ленина, д. 43 | 4 324 911,80 | 4 324 911,80 | 3 862 114,27 | 3 862 114,27 | 246 551,92 | 246 551,92 | 216 245,61 | 216 245,61 |
| 4 | п. Белокаменный, ул. Комсомольская, д.18, 20, ул. Фабричная, д. 1, 3 | 1 582 547,50 | 1 582 547,50 | 1 413 214,92 | 1 413 214,92 | 90 205,21 | 90 205,21 | 79 127,37 | 79 127,37 |
| 5 | г. Асбест, ул. Долонина, д. 4, 4/1 | 3 179 200,59 | 3 179 200,59 | 2 839 026,13 | 2 839 026,13 | 181 214,43 | 181 214,43 | 158 960,03 | 158 960,03 |
| 6 | г. Асбест, ул. Садовая, д. 26,28, ул.8 Марта,18, 18а, 20 | 1 926 568,28 | 1 926 568,28 | 1 720 425,48 | 1 720 425,48 | 109 814,39 | 109 814,39 | 96 328,41 | 96 328,41 |
| 7 | г. Асбест, аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр. Ленина до ул. Уральской) | 51 522 742,89 | 51 522 742,89 | 48 431 355,59 | 48 431 355,59 | 3091387,3 | 3091387,3 | 0 | 0 |