План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Чистая вода»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Экология» | «Чистая вода» | «Чистая вода» | Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения Асбестовского городского округа | январь 2021 года | 25 январь 2021 года |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2021 года |  |

Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» на 2021 год мероприятия не предусмотрены, ввиду отсутствия финансирования.

При определении источника финансирования в 2021 году, будет проведена процедура актуализации паспорта муниципального проекта «Чистая вода» и включения в него мероприятий.