Отчет о выполнении Плана мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Чистая среда» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Экология» | «Чистая страна» («Чистый регион (Свердловская область»)) | «Чистая среда» | Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год |  (ежегодно) | Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8-22 от 20.04.2022 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок объемом 3 330 м3 на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 1 777 475,84 рублей. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена 30.08.2022. Дополнительно для ликвидации несанкционированных свалок объемом 534,4 м3. муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен договор от 20.09.2022 № 13 с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 419 466,0 рублей. Ликвидировано 7 свалок. Работы выполнены в полном объеме.  |
| Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа | (ежегодно) | выполнено |
| Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды | (ежегодно) | Заключено Соглашение № 6 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников. Субботник проведен с 15.04. – 15.05.2022. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 100 %. |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2022 года | выполнено |