Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»

за I полугодие 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста | тыс. руб. | 3 443,5 | 0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»

за I полугодие 2021 года.

В 2021 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие 13.2 «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста». Объем финансирования указанного мероприятия составляет 3 443,5 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия будет проведена в соответствии с 44-ФЗ. (27.07.2021 размещено извещение о разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста. Срок окончания подачи заявок 04.08.2021. Срок заключения муниципального контракта 16.08.2021).