04.09.2018 430-ПА

**Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,**

**в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального**

**и частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов**

**и обеспечения условий их доступности для инвалидов**

**в Асбестовском городском округе**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда,   
с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в Асбестовском городском округе (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Асбестовского городского округа ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)) в сети Интернет и опубликованию в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа М.С. Турыгина.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Асбестовского городского округа от 04.09.2018 № 430-ПА

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

в Асбестовском городском округе (далее – План)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| 1. | Заседание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Асбестовского городского округа (далее - Комиссия) в соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 17.04.2018 № 214-РА «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в Асбестовском городском округе» | По мере необходимости | Председатель Комиссии |
| 2. | Выявление, составление перечня домов и корректировка перечня домов, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, по категориям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно:  а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;  б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;  в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств;  г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | По мере поступления заявлений граждан и организаций в Комиссию | Комиссия |
| 3. | Составление и корректировка графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – График обследования) | В течение 10 дней  с момента выпол-нения мероприя-тий, указанных  в пункте 2 настоящего Плана | Секретарь Комиссии |
| 4. | Рассмотрение документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Согласно Графику обследования |  |
| 5. | Проведение визуального, технического осмотра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, включенных в График обследования | Согласно Графику обследования | Комиссия |
| 6. | Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | Согласно Графику обследования | Комиссия |
| 7. | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Согласно Графику обследования | Комиссия |
| 8. | Проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания (при необходимости) | По мере необходимости |  |
| 9. | Составление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | В течение  10 дней после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Плана | Секретарь Комиссии |
| 10. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) | В течение  5 рабочих дней после составления акта обследования | Комиссия |
| 11. | Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – Решение) | В течение  5 рабочих дней после составления акта обследования | Комиссия |
| 12. | Оформление заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – Заключение) | В течение  5 рабочих дней после составления акта обследования | Секретарь Комиссии |
| 13. | Направление Заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида главе Асбестовского городского округа для принятия решения о включении мероприятий в муниципальную программу, направленную на обеспечение социальной поддержки инвалидов | В течение 10 дней с даты оформления Заключения | Секретарь Комиссии |