**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта «Культурная среда»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Наименование федерального (регионального проекта)** | **Наименование муниципального проекта** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| **Культура** | «Культурная среда» | «Культурная среда» | Рабочая встреча с подрядчиком и директором МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» АГО по вопросу продолжения и завершения работ по капитальному ремонту здания Центра народной культуры «Лад» в 2022 году.Заключение договора на проведение ремонтных работ в Центре народной культуры «Лад».  | 1 квартал 2022 |
| Проведение ремонтных работ.Завершение ремонтных работ до 01 мая 2022 года. | 2 квартал 2022 |