Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за I полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 2 354,60 | 0,0 | 0 |
| 2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников | тыс. руб. | 2 279,55 | 2 178,26 | 95,5% |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»

за I полугодие 2022 года

1. В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок» на сумму 2354,60 тыс. рублей объемом 3 300м3. Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» проведен электронный аукцион по определению подрядной организации.

По результатам аукциона определен подрядчик и заключен муниципальный контракт № 8-22 от 20.04.2022 на выполнение работ по сбору, вывозы и размещению мусора с несанкционированных свалок объемом 3330 м3 на сумму 1 777, 47 тыс. рублей с ООО «ЭКОТЕХПРОМ-МО» (срок выполнения работ по муниципальному контракту с 23.05.2022 по 31.07.2022). По состоянию на 01.07.2022 работы подрядчиком выполнены. Идет процедура приемки. Оплата не производилась.

Целевой показатель:

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % - 100 %.

2. Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 6 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников на сумму 1 459,5 тыс. руб. объемом 1947,32 тонн. Субботник был проведен с 15.04. – 15.05.2022. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 100 %.

Администрацией Асбестовского городского округа заключено дополнительное Соглашение от 12.05.2022 № 1 на увеличение суммы субсидии на 820,05 тыс. рублей. Данная сумма необходима на выполнение работ по транспортировке, которые не были предусмотрены в Соглашении № 6 от 11.04.2022. Общая сумма субсидии на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников составила 2 279,55 тыс.рублей.

Согласно отчетам, затраты, связанные с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников составили 2 178,26 тыс. руб. (95,5%).

Целевой показатель:

Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа показатель 2. По состоянию на 01.07.2022 выполнение 100 %.